DM/PN-1/2014                                                                                                  Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA

NA ROBOTY BUDOWLANE Nr  DM/PN-1/2014

zawarta w dniu … czerwca  r. w Kolnie pomiędzy:

"Zamawiającym" - Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 11 Listopada 12 w Kolnie, posiadającą:

NIP 2910186758 ,  REGON 450682502,

nr konta 03 8754 0004 0000 0648 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,

reprezentowaną przez jej Zarząd, reprezentowany przez:

1.  ………………………………………………. zam. 18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 12/…. ,

2.  ………………………………………………. zam. 18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 12/….

a

„Wykonawcą” ………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………….….., posiadającą NIP ………………, REGON ……………….., reprezentowaną przez ………………….., została zawarta umowa następującej treści:

I.  Przedmiot umowy

§ 1

- Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr DM/PN-1/2014 .

- Kserokopia uchwały nr 3/2014 z dnia 13 marca 2014 r. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 12 w Kolnie w sprawie wyboru Zarządu wspólnoty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wewnętrznej linii zasilającej w zamieszkałym budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 12 w Kolnie,.

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w systemie „pod klucz”, co oznacza wykonanie zadania modernizacyjnego określonego w pkt. 1 do całkowitego zakończenia inwestycji.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

- remont wewnętrznej linii zasilania w zakresie zgodnym Przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

- wykonanie pomiarów elektrycznych, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w budynku i w lokalach;

c)   dostawę materiałów budowlanych i urządzeń,

d)   koszty dostaw mediów na plac budowy (woda, energia elektryczna, itp.),

- pełną obsługę prawno-administracyjną,

- zabezpieczenie placu budowy od momentu przejęcia do odbioru końcowego.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa i normami,

- postanowieniami niniejszej umowy w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy oraz, że posiada niezbędne uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami prawa do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić i dostarczyć materiały, urządzenia, usługi oraz podejmować czynności, które są niezbędne dla celów kompletności, wykonalności, bezpieczeństwa, terminowości, osiągnięcia gwarancyjnych wielkości i jakości oraz właściwej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej, wynikającej z jego oferty przetargowej.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy wszelkie posiadane dokumenty związane z realizacją inwestycji, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy oraz spełnienie wymogów technologicznych  i wymogów techniczno-eksploatacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi.

A.  Realizacja budowy

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie mieszkaniowym, określonymi w przepisach prawa budowlanego.

- Wykonawca obowiązany jest dołączać w trakcie budowy certyfikaty, deklaracje, atesty lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 6

- Wykonawca nie może wykonywać robót za pomocą podwykonawców.

- Wykonawca koordynuje realizowane roboty oraz ponosi pełną odpowiedzialność za nie oraz za dostawy i montaż.

§ 7

- W terminie 7 dni od zaistnienia prawnych podstaw do rozpoczęcia realizacji inwestycji Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy.

- Z chwilą protokolarnego przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz za szkody powstałe w mieniu służącym realizacji inwestycji.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia szkody do pełnej wysokości.

- Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlano – montażowych Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki, mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia instalacji Wykonawca powiadomi właściwe służby specjalistyczne w celu usunięcia awarii. Koszty z tym związane pokryje Wykonawca, Jeżeli uszkodzeniu ulegną instalacje i urządzenia podziemne nie wykazane na planach, usunięcie awarii nastąpi na koszt Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca w związku z przejęciem placu budowy zobowiązany jest w szczególności:

- przejąć front robót i przygotować się do realizacji inwestycji, w tym:

- wyposażyć zaplecze budowy w sprzęt i materiały niezbędne dla / lub podczas wykonywania robót,

- wykonywać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- zabezpieczyć na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokryć koszt ich poboru,

- oznaczyć teren budowy i inne miejsca, na których mogą być prowadzone roboty,

- zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy.

- Utrzymać roboty w dobrym stanie. Z należytą troską i pilnością zapewnić wykwalifikowaną siłę roboczą wraz z nadzorem, materiałami, urządzeniami i wszystkimi innymi rzeczami, zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbędnymi do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót.

- przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz z zakresu ochrony środowiska.

- Umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom właściwych organów nadzorczych i kontrolujących, przedstawicielom zamawiającego oraz udzielać im danych i informacji wymaganych przepisami oraz wynikającymi z niniejszej umowy.

- Po zakończeniu robót uporządkować plac budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór.

- Zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych.

- Prowadzić prace budowlane w sposób nie zakłócający funkcjonowania życia mieszkańcom budynku, zgodnie z ustalonym harmonogramem –  opracowanym przez Wykonawcę w po. wcześniejszym uzgodnieniu go z Zamawiającym.

§ 9

Funkcję Inspektora Nadzoru Budowlanego pełnić będzie ………………………………………  zam. …………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………… wydane przez …………………………………………………………………w dniu ………………………………… zatrudniony przez inwestora nr tel. ……………………………………………. .

# Roboty zanikające

§ 10

- Kierownik robót zawiadomi Zamawiającego o terminie wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem, umożliwiającym ich sprawdzenie przez działającego w imieniu Zamawiającego Inspektora nadzoru budowlanego  . Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.

- Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 stwierdza się protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno-budowlane.

- Czynnościom określonym w ust. 1 i 2 podlegają również roboty konstrukcyjno-montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Odbiór

§ 11

- Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu robót. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W ciągu 7 dni upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy uzgodnią wspólnie termin odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Do obowiązków wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. Wykonawca w dniu zgłoszenia do odbioru inwestycji przedłoży Zamawiającemu:

- dokument sprawdzenia i oplombowania WLZ oraz  zabezpieczeń przelicznikowych przez dostawcę energii,

- protokoły dokonanych pomiarów elektrycznych, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w budynku i w lokalach,

- aprobaty techniczne,

- atesty i certyfikaty jakości,

- deklaracje zgodności z PN,

- protokoły robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu,

- atesty materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji – zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych,

- inne dokumenty obowiązujące w dniu odbioru.

§ 12

- Strony ustalają, że będą sporządzone protokoły z czynności:

- odbioru dokumentacji budowlanej, zakończenia robót budowlano-montażowych, przystąpienia do użytkowania,

- końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru będzie odnotowana w protokole.

§ 13

Po dokonaniu odbioru obowiązek ochrony obiektu i jego właściwego zabezpieczenia przechodzi na Zamawiającego.

D.  Termin realizacji

§ 14

- Termin rozpoczęcia robót  ………………………. 2014 r. w tym dniu nastąpi także protokolarne przekazanie placu budowy.

- Termin zakończenia robót budowlano-montażowych wraz z oddaniem do użytku obiektu ustala się na  31 sierpnia  2014 r.

II.  Rękojmia i gwarancja

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

§ 15

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie umowy wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot umowy miał być przeznaczony.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania odbioru, za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

# B.  Uprawnienia z tytułu rękojmi

§ 16

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do  usunięcia Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

§ 17

- O wykryciu wady w okresie rękojmi Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu określenie rodzaju i rozmiaru wad Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 7 dni przed dokonaniem wspólnych oględzin. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi wady robót w toku usuwania, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

- Koszt usunięcia wad oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

- Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby nie współmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, uważa się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się postanowienia § 16.

# B.  Wygaśnięcie uprawnień z tytułu rękojmi

§ 18

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

# C.  Gwarancja

§ 19

- Wykonawca udziela gwarancji na 60 m-cy od daty odbioru końcowego robót.

- Terminy gwarancji liczone są od dnia przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

§ 20

- Warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji:

- wszelkie udokumentowane koszty związane ze zobowiązaniami gwarancyjnymi pokrywa w całości Wykonawca,

- sposób usunięcia wad winien być ustalony w drodze porozumienia, w terminie jednego tygodnia od daty zgłoszenia reklamacji. Z dokonanych uzgodnień sporządza się protokół,

- jeżeli w ustalonym terminie Wykonawca nie usunie wad Zamawiający ma prawo ich usunięcia przez zlecenie innemu wykonawcy, obciążając każdorazowo Wykonawcę kosztami ich usunięcia,

- W przypadku określonym w ust. 1 litery c, termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów podlegających naprawie, a w przypadku usuwania usterek ulega przedłużeniu o czas usunięcia usterek.

# III.  Rozliczenia

## Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 21

- Zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu, obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie, o którym stanowi się w ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy wynosi  ……………….. zł plus należny podatek VAT (słownie: ……………………………………………… zł plus należny podatek VAT).

- Wartość wynagrodzenia nie będzie wzrastała przez okres realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy i roboty zamienne, zlecone przez Zamawiającego strony ustalą odrębnym porozumieniem. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynikać będzie z protokołu stron podpisanym przed ich wykonaniem, na podstawie którego strony podpiszą stosowny aneks do niniejszej umowy.

- Wartość robot dodatkowych, o których mowa w ust. 4, nie może przekroczyć 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

§ 22

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego robót oraz stosownego zmniejszenia kwoty ryczałtowej w wysokości relatywnej do wprowadzonych zmian na podstawie protokołu stron i kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W tym celu strony zawrą odpowiedni aneks do umowy.

## B.  Faktury

§ 23

Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego.

§ 24

Realizacja faktury przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od daty przedłożenia zaakceptowanych przez przedstawicieli Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

# IV.  Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy

§ 25

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. w wysokości ……………….. zł w formie wpłaty pieniężnej na konto Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy  zostanie zwolnione na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % w terminie 15 dni po upływie gwarancji.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wartość umowy ulegnie zmianie, to zmianie ulegnie  również kwota zabezpieczenia.

# V.  Odszkodowania, odstąpienie od umowy

# A.  Kary umowne

§ 26

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień liczony od dnia oznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 40 % wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub jego części z winy Zamawiającego  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie robót, które będą realizowane ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki.

§ 27

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

B.  Odstąpienie od umowy

VI.  Ubezpieczenie

§ 28

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizowaną przez niego inwestycję od chwili przejęcia placu budowy aż do dnia odbioru końcowego robót, w tym za szkody Zamawiającego powstałe w budynku Wspólnoty i lokalach mieszkalnych lokatorów.

- W przypadku wystąpienia szkody Wykonawca w razie stwierdzenia, że szkoda powstała z jego winy – jest zobowiązany niezwłocznie złożyć odpowiednie dokumenty w Zakładzie Ubezpieczeń w celu wypłaty odszkodowania.

§ 29

- Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu strat powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia oraz udzieli cesji na rzecz Zamawiającego.

- Ubezpieczeniu w zakresie utraty i uszkodzenia z tytułu wszelkich ryzyk podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, materiały przeznaczone do wbudowania – do pełnego kosztu odtworzenia,

- urządzenia i sprzęt Wykonawcy na placu budowy,

- dokumenty bez względu na rodzaj nośnika, na jakim zostały utrwalone.

- Wykonawca obowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów.

§ 30

- Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie zawartych polis ubezpieczeniowych.

§ 31

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczającej będą obciążały Wykonawcę.

VII.  Postanowienia końcowe

§ 32

- Ilekroć w niniejszej umowie stanowi się o Zamawiającym, należy przez to rozumieć Wspólnotę Mieszkaniową, oraz inne osoby, działające na rzecz i w imieniu Zamawiającego na podstawie właściwych pełnomocnictw.

- Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia oraz zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 33

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy i w samej sprawie umowy wobec osób trzecich, nie biorących udziału bezpośredniego lub pośredniego w realizacji inwestycji.

§ 34

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego na drodze ugodowej.

- Właściwym dla rozpoznania sporów, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 35

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 36

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Na tym umowę zakończono i podpisano:

ZAMAWIAJĄCY:				             WYKONAWCA: